### Roadmap cho bản Multi-branch (~17 tuần, 1 học kỳ)

So với roadmap cũ, thay đổi lớn nhất: multi-branch + RBAC + ca kíp giờ là lõi chính (không còn là MVP đơn giản), dashboard đa chi nhánh thay thế vai trò "điểm nhấn phụ", và social-commerce webhook chuyển từ "Phase 4 chính thức" xuống "làm nếu còn dư thời gian".

| Giai đoạn | Tuần | Nội dung | Điểm nhấn cho CV |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Nền móng | 1–2 | Hoàn thiện schema multi-branch (đã xong ở trên); dựng repo Express + MySQL; viết lại synthetic_data_generator.py cho nhiều chi nhánh (mỗi chi nhánh có phân phối bán hàng hơi khác nhau để dashboard so sánh có ý nghĩa) | Thiết kế CSDL đa chi nhánh, sinh dữ liệu có chủ đích |
| 1. Backend lõi + RBAC | 3–6 | Auth (JWT), middleware phân quyền theo role + branch_id; CRUD branches, staff, products; API branch_inventories/stock_movements (qua trigger đã có) | Thiết kế RBAC 3 cấp, middleware phân quyền theo ngữ cảnh (không chỉ role mà còn phạm vi dữ liệu) |
| 2. POS + Ca kíp | 7–9 | API mở/đóng ca (cashier_shifts), đối soát tiền mặt cuối ca; API tạo đơn (orders+order_items) ràng buộc ca đang mở; màn hình POS React cơ bản | Luồng nghiệp vụ có ràng buộc trạng thái thực tế (không phải CRUD đơn thuần) |
| 3. Recommender |  |  |  |
| 4. Dashboard đa chi nhánh | 13–15 | Mở rộng daily_sales_summary/product_sales_summary theo branch_id; Dashboard React: so sánh doanh thu giữa chi nhánh, top sản phẩm, báo cáo lệch tiền ca, biểu đồ biến động giá; Admin xem toàn chuỗi, Manager chỉ xem chi nhánh mình (lọc theo RBAC) | Đây là phần "wow" nhất — dashboard so sánh hiệu suất nhiều điểm bán là bài toán thật của doanh nghiệp chuỗi |
| 5. Audit & hoàn thiện | 16–17 | Gắn activity_logs vào các hành động quan trọng (đăng nhập, đổi giá, đóng ca lệch tiền, huỷ đơn); test, deploy, quay demo, viết báo cáo | Tư duy audit/observability — chi tiết ít sinh viên để ý |
| (Tuỳ chọn, chỉ làm nếu dư thời gian) | — | Webhook Facebook/Instagram → orders với order_source tương ứng | Không bắt buộc — chỉ làm nếu Phase 1–5 xong sớm |

2 điều cần quyết định sớm vì ảnh hưởng cả roadmap phía sau:

- Số lượng chi nhánh giả lập bao nhiêu (2? 3? 5?) — ảnh hưởng độ phức tạp của dashboard so sánh và dữ liệu synthetic cần sinh lại.

- recommender (Phase 3) tính chung toàn chuỗi hay tách theo từng chi nhánh — nếu tách riêng, product_cooccurrence cần thêm branch_id vào khóa chính, ảnh hưởng ngược lại schema đã chốt.